U3-003 · PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

# WBS / EDT, recursos y costos

Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes

| Project Manager | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández |
| --- | --- |
| Responsable de ejecución | Aaron Adael Nanguse Hernández |
| Herramienta principal | Bizagi Modeler |
| Estado técnico | D1-D8 completados |

Propósito: dejar documentada la planificación de la Unidad 3 sin rehacer el proyecto. Se organiza el trabajo realizado mediante una EDT/WBS y se registran los recursos utilizados y el manejo de costos del ejercicio académico.

# 1. Alcance de planificación

El proyecto comprende el modelado y simulación del proceso de atención de clientes de Fast Burger: llegada, pedido y pago, preparación, entrega y salida. La planificación se mantiene dentro de ese alcance y toma como referencia los entregables D1-D8 ya desarrollados.

# 2. WBS / Estructura de Desglose del Trabajo

| Código | Paquete de trabajo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Fast Burger | Proyecto completo |
| 1.1 | Inicio | Definición y autorización del proyecto |
| 1.1.1 | Levantamiento inicial | Información, restricciones y situación inicial |
| 1.1.2 | Acta de inicio | Objetivo, alcance y entregables |
| 1.2 | Planificación | Organización del trabajo y recuperación |
| 1.2.1 | Plan de trabajo | Fechas, prioridades y seguimiento |
| 1.2.2 | Datos y parámetros | Tiempos y supuestos de simulación |
| 1.3 | Desarrollo del modelo | Construcción del producto técnico |
| 1.3.1 | D1 · Diagrama | Flujo BPMN del proceso |
| 1.3.2 | D2 · Datos | Parámetros documentados |
| 1.3.3 | D3 · Diseño | Entidades, recursos, colas e indicadores |
| 1.3.4 | D4 · Modelo funcional | Modelo ejecutable en Bizagi |
| 1.4 | Validación y análisis | Comprobación del comportamiento |
| 1.4.1 | D5 · Pruebas | Bitácora de ejecuciones y correcciones |
| 1.4.2 | D6 · Escenarios | Base con recursos vs. alta demanda |
| 1.5 | Resultados | Documentación de hallazgos |
| 1.5.1 | D7 · Informe | Resultados, conclusiones y mejora |
| 1.5.2 | D8 · Entrega final | Paquete integrado de evidencias |
| 1.6 | Cierre académico | Pendiente de Unidad 6 |
| 1.6.1 | Validación final PM | VALID-003 |
| 1.6.2 | Lecciones aprendidas | Retrospectiva del proyecto |
| 1.6.3 | Cierre | CIERRE-003 |

# 3. Recursos del proyecto

| Tipo | Recurso | Uso |
| --- | --- | --- |
| Humano | Aaron Adael Nanguse Hernández | Desarrollo del modelo, pruebas, escenarios e informe. |
| Humano | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández | Planificación, seguimiento, revisión y control como Project Manager. |
| Tecnológico | Computadora personal | Ejecución de Bizagi, Word y Excel. |
| Software | Bizagi Modeler | Modelado BPMN y simulación. |
| Software | Microsoft Word | Documentación de entregables y reportes. |
| Software | Microsoft Excel | Exportación y comparación de resultados. |
| Comunicación | WhatsApp | Seguimiento, confirmaciones y evidencias de comunicación. |
| Gestión | Kanban / seguimiento PM | Control visual del estado de D1-D8. |

# 4. Costos y presupuesto

El proyecto se desarrolló como ejercicio académico y no tuvo un presupuesto monetario asignado. No se registraron compras ni contrataciones específicas para su ejecución. Los recursos principales ya estaban disponibles para los participantes.

| Concepto | Tratamiento del costo | Observación |
| --- | --- | --- |
| Bizagi Modeler | Sin costo adicional registrado | Herramienta disponible para el ejercicio académico. |
| Word / Excel | Sin costo adicional registrado | Software ya disponible. |
| Equipo de cómputo | Recurso existente | No se adquirió equipo para este proyecto. |
| Internet y energía | No cuantificados | Consumo de uso cotidiano; no se asignó presupuesto específico. |
| Mano de obra | No monetizada | Participación académica del ejecutor y del Project Manager. |

Criterio de control: al no existir presupuesto formal, no se inventan cantidades. Para la Unidad 3 se registra la disponibilidad y uso de recursos, y se deja asentado que el costo directo del ejercicio no fue presupuestado.