INC-003-01

# REGISTRO DE INCIDENCIA · CIERRE

Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes

| Versión | 1.3 |
| --- | --- |
| Fecha de detección | 27 de agosto de 2026 |
| Fecha de cierre administrativo | 06 de septiembre de 2026 |
| Estado | CERRADA |

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Tipo | Retraso en inicio de ejecución |
| Causa | Disponibilidad limitada y falta de definición inicial de herramienta y datos |
| Impacto | D1-D4 sin iniciar y margen reducido para pruebas |
| Respuesta | PLAN-003, Bizagi como herramienta principal y seguimiento frecuente |
| Resultado | D1-D8 completados; D6-D7 corregidos y paquete final aprobado |

La recuperación eliminó la causa operativa del atraso. Con VALID-003 y CIERRE-003 completados, la incidencia queda cerrada también en términos administrativos.