CC-003

# CONTROL DE CAMBIOS Y CORRECCIONES

Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha de cierre | 06 de septiembre de 2026 |
| Estado | COMPLETO |

| ID | Cambio | Motivo | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-001 | Replanificación por atraso | Se emitió PLAN-003 para reorganizar D1-D8 del 27 al 30 de agosto. | No cambió el alcance; se redujo complejidad y se concentró el trabajo en Bizagi. | Cumplido |
| CC-002 | Corrección D6-D7 | La comparación usó inicialmente resultados de una prueba previa sin la configuración final de recursos. | Se reemplazó la línea base por 97 llegados, 79 completados y 50 min promedio; D7 se alineó con D6 y D8 fue reintegrado. | Aprobado |

Los cambios fueron de planificación y calidad. El objetivo y el alcance de ACTA-003 se conservaron.