LA-003

# LECCIONES APRENDIDAS

Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes

| Fecha | 06 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Estado | DOCUMENTADAS |

| Tema | Lección | Aplicación futura |
| --- | --- | --- |
| Inicio y alcance | Definir el alcance antes de modelar evitó agregar procesos innecesarios. | Mantener ACTA como referencia ante cualquier ampliación. |
| Herramienta | Usar una sola herramienta técnica redujo dispersión. | Definir herramienta principal desde la planificación. |
| Datos | La falta de mediciones reales no impidió avanzar al documentar supuestos. | Separar siempre dato real de supuesto académico. |
| Seguimiento | Registrar el atraso permitió actuar antes de perder el proyecto. | Abrir incidencia y plan de recuperación cuando exista desviación real. |
| Calidad | D6 y D7 debían contrastarse contra los Excel finales. | No aprobar reportes hasta validar cifras contra la fuente. |
| Versiones | El paquete final debía contener únicamente documentos corregidos. | Revisar nombres, fechas y contenido antes de cerrar D8. |