MED-003

# MEDICIÓN DEL ÉXITO DEL PROYECTO

Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes

| Fecha | 06 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Project Manager | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández |
| Resultado | ÉXITO TÉCNICO · DESVIACIÓN DE CRONOGRAMA CONTROLADA |

| Criterio | Resultado observado | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Cinco etapas y exclusiones respetadas | Cumplido |
| Datos | Parámetros y supuestos documentados | Cumplido |
| Modelo | Simulación funcional en Bizagi | Cumplido |
| Escenarios | Base y alta demanda comparados | Cumplido |
| Análisis | Congestión y mejora identificadas | Cumplido |
| Calidad | D6-D7 consistentes tras corrección | Cumplido |
| Cronograma | La revisión de calidad continuó después de la entrega inicial | Desviación controlada |
| Entrega final | D8 corregido y aprobado | Cumplido |

# Indicadores técnicos finales

| Indicador | Base | Alta demanda |
| --- | --- | --- |
| Casos iniciados | 97 | 240 |
| Casos completados | 79 | 79 |
| Tiempo promedio | 50 min | 167 min |
| Uso Cajero | 60 % | 100 % |
| Uso Cocinero | 99.38 % | 99.38 % |
| Espera preparación | 39.5 min | 118.5 min |