CTRL-002 · v2.0

# Índice y estado del expediente

ProcesMuebles

ESTADO: EN EJECUCIÓN

| Proyecto | ProcesMuebles: Simulación de procesos en una fábrica de muebles de madera |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | Alondra Yudivia Santis Ovalle |
| Fecha de corte | 16 de septiembre de 2026 |
| Estado general | En ejecución · recuperación y correcciones D2-D5 |

# Estado del expediente

| Bloque | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| 01 · Levantamiento | Completo | Solicitud inicial recibida. |
| 02 · Formalización | Completo con observación | ACTA-002 emitida; no se localizó captura/firma de aprobación. Se registra aceptación operativa. |
| 03 · Planificación | Completo | PLAN-002 + WBS-002 + GANTT-002 + REC-002 + plan de recuperación. |
| 04 · D1-D5 | En revisión | D1-D5 recibidos. D2-D5 requieren ajuste de consistencia. |
| 04 · D6-D8 | Pendiente | Aún no existe evidencia técnica final. |
| 05 · Seguimiento PM | Completo al corte | SEG-002, Kanban, solicitud de correcciones y preparación de MS Project. |
| 06 · Riesgos/cambios | Completo al corte | RISK-002, VME-002, incidencia y control de cambio. |
| 07 · Validación | Prevalidación | REV-002-01 realizada. VALID-002 final pendiente. |
| 08 · Cierre | Pendiente | Solo procede después de D8 y validación final. |

# Próxima acción

Solicitar a Alondra la corrección de D2-D5, recibir una nueva corrida base y, una vez aprobada, continuar con D6 · análisis de escenarios.