WBS-002

# Estructura de Desglose del Trabajo

ProcesMuebles

ESTADO: ACTUALIZADA

| Proyecto | ProcesMuebles |
| --- | --- |
| Base | ACTA-002 / PLAN-002 |
| Herramienta técnica | Bizagi Modeler |

# EDT / WBS

| Código | Paquete de trabajo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | ProcesMuebles | Proyecto completo |
| 1.1 | Inicio y formalización | Levantamiento, ACTA-002, aprobación/aceptación |
| 1.2 | Planificación | PLAN-002, cronograma, recursos, riesgos |
| 1.3 | D1 · Mapa general | Flujo desde diseño hasta entrega |
| 1.4 | D2 · Datos y tiempos | Categorías, fuentes, supuestos y parámetros |
| 1.5 | D3 · BPMN | Diagrama en Bizagi |
| 1.6 | D4 · Modelo configurado | Tiempos, recursos y lógica de simulación |
| 1.7 | D5 · Pruebas | Corridas, validación y correcciones |
| 1.8 | D6 · Escenarios | Base vs. alternativa de mejora |
| 1.9 | D7 · Informe | Resultados, cuellos de botella y propuesta |
| 1.10 | D8 · Entrega final | Paquete técnico completo |
| 1.11 | Validación y cierre PM | Validación final, lecciones y cierre |

# Estado al corte

Los paquetes 1.1 a 1.7 cuentan con evidencia, aunque D2-D5 permanecen en revisión. Los paquetes 1.8 a 1.11 están pendientes.