# Solicitud de ajustes para D2 a D5

ProcesMuebles - seguimiento de la nueva entrega

Para: Alondra Yudivia Santis Ovalle   |   De: Amaury Jahaziel Gordillo Hernández   |   Fecha: 29 de septiembre de 2026

Hola, Alondra. Gracias por enviarme el PDF corregido de datos, el paquete del modelo Bizagi y el Excel del escenario base. Ya se observa Inspección en Diagrama 2 y Gestión de pedidos y facturación tiene tiempos distintos de cero en los resultados. Para revisar y aprobar la línea base D2-D5, necesito que completemos estos puntos:

# 1. Precisar los tiempos de D2

Explica si el tiempo total por categoría representa duración de calendario con actividades en paralelo o si debe coincidir con la suma de actividades. En la categoría pequeña, los tiempos generales por proceso suman 224-360 horas, pero el total indicado es 160-320 horas.

Indica con claridad si cada tiempo aplica a un mueble, a un lote, a una orden o a una corrida completa. Conserva las unidades y explica cualquier traslape o supuesto que afecte la comparación.

# 2. Identificar la versión vigente del modelo

El ZIP de Bizagi incluye Diagrama 1 y Diagrama 2. Diagrama 2 incorpora Inspección y contiene datos de simulación; confirma que esa será la versión vigente y conserva Diagrama 1 como historial.

Adjunta o actualiza la explicación de D3/D4 para que describa el mismo flujo, las distribuciones de tiempo y la configuración de la corrida. No hace falta volver a enviar ambas versiones como si fueran finales.

# 3. Completar la evidencia de D5

Agrega un registro breve de las pruebas ejecutadas, con configuración, resultado esperado, resultado observado y evidencia. El Excel muestra 147 instancias iniciadas y 9 completadas en el proceso; en Gestión de pedidos y facturación muestra 10 iniciadas y 9 completadas. Explica el horizonte de 30 días y las instancias que quedaron sin terminar.

En la hoja Recursos, los costos fijos y unitarios aparecen en cero para todos los recursos. Confirma si se excluyen del análisis; si vas a comparar costos, incluye las tarifas que correspondan.

# 4. Confirmar archivos y fechas

En los ZIP que recibí no aparecen el diagrama D1 ni una memoria descriptiva separada de D3/D4. Indícame si están en otra carpeta o inclúyelos con la versión actualizada para mantener completo el expediente.

Propón una fecha realista para entregar esta versión revisada y para continuar con D6-D8. Acordaremos el calendario actualizado antes de fijar nuevas fechas.

Cuando reciba estos ajustes, revisaré la coherencia entre D2, el modelo y la corrida base. D6 seguirá pendiente hasta aprobar D2-D5. Gracias.