SEG-002 · v1.1

# Registro de seguimiento y control

Corte: 16/09/2026 · ESTADO: VIGENTE

| Proyecto | ProcesMuebles | Plan | PLAN-002 v1 + v2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutora | Alondra Yudivia Santis Ovalle | Situación | Correcciones previas a D6 |

# Estado de entregables

| ID | Estado | Acción PM |
| --- | --- | --- |
| D1 | En revisión | Revisar contra BPMN final. |
| D2 | Requiere corrección | Aclarar referencia vs. parámetros usados. |
| D3 | Requiere corrección | Agregar Inspección explícita. |
| D4 | En revisión | Actualizar después de D2-D3. |
| D5 | Reabierto | Corregir tiempo 0 y generar nueva corrida. |
| D6 | Pendiente | No iniciar hasta aprobar línea base. |
| D7 | Pendiente | Depende de D6. |
| D8 | Pendiente | Depende de D7. |

# Hallazgo y decisión

D2 define Inspección y Gestión de pedidos y facturación con tiempos específicos. En la corrida revisada, Gestión de pedidos aparece con tiempo de procesamiento 0 y el BPMN no muestra Inspección como actividad explícita antes de la decisión de calidad. Por ello D5 se reabre a EN REVISIÓN, se solicitan correcciones D2-D5 y D6 queda pendiente hasta aprobar una nueva corrida base.