KANBAN-002

# Registro de estados Kanban

ProcesMuebles

ESTADO: ACTUALIZADO

| Fecha de corte | 16 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Criterio | El estado refleja revisión PM, no solo recepción del archivo. |

| Estado | Elementos |
| --- | --- |
| PENDIENTE | D6 · Análisis de escenarios D7 · Informe de resultados D8 · Entrega final |
| EN PROCESO | Correcciones D2-D5 / nueva línea base |
| EN REVISIÓN | D1 · Mapa general D2 · Datos y tiempos D3 · BPMN D4 · Modelo configurado D5 · Pruebas |
| COMPLETADO | Levantamiento inicial ACTA-002 / formalización operativa PLAN-002 original |

# Regla de movimiento

D1-D5 pasarán a COMPLETADO únicamente cuando la nueva línea base sea consistente y la revisión PM quede cerrada. D6 no inicia antes de ese punto.