MSPROJECT-002

# Registro de planificación en Microsoft Project

ProcesMuebles

ESTADO: PREPARADO

| Herramienta | Microsoft Project |
| --- | --- |
| Objetivo | Administrar cronograma, dependencias y seguimiento de ProcesMuebles |
| Estado | Preparado para implementación |

# Contenido a cargar

| ID | Tarea | Duración | Predecesor |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Mapa general | 1 día | - |
| D2 | Datos y tiempos | 1 día | D1 |
| D3 | BPMN | 1 día | D2 |
| D4 | Modelo configurado | 2 días | D3 |
| D5 | Pruebas y validación | 1 día | D4 |
| D6 | Análisis de escenarios | 2 días | D5 |
| D7 | Informe de resultados | 1 día | D6 |
| D8 | Entrega final | 1 día | D7 |

# Evidencia pendiente

Después de importar el archivo MSPROJECT-002_Importacion.csv, guardar capturas de la vista Gantt y del avance actualizado. No se generan capturas ficticias en este expediente.