CC-002-01

# Control de cambios

Ajuste de línea base D2-D5

ESTADO: APROBADO

| Fecha | 16 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Origen | Revisión PM de D2-D5 |
| Tipo | Corrección de línea base / calidad |
| Estado | Aprobado para aplicación |

# Cambio registrado

D5 había sido considerado completado en el seguimiento del 27 de agosto. La revisión posterior confirmó que la actividad Gestión de pedidos y facturación aparece con tiempo de procesamiento 0 en la corrida revisada, pese a que D2 define 32 h / 32 h / 56 h. También se identificó que Inspección debe quedar explícita en el BPMN antes de la decisión de calidad.

# Decisión

Reabrir D5 a EN REVISIÓN.

Corregir D2-D4 para alinear documentación y modelo.

Generar una nueva corrida base.

Mantener D6 en PENDIENTE hasta aprobar la línea base corregida.

# Impacto en alcance

No cambia el alcance aprobado. El ajuste corrige consistencia y configuración del modelo.