INC-002-01

# Incidencia de seguimiento

Desviación del plan original

ESTADO: ABIERTA

| Fecha de detección formal | 16 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Plan afectado | PLAN-002 v1.0 |
| Fecha límite original | 30 de agosto de 2026 |
| Estado | Abierta · en recuperación |

# Descripción

El plazo original concluyó sin D6, D7 y D8. Adicionalmente, durante la revisión posterior de D1-D5 se detectaron inconsistencias que obligan a corregir la línea base antes de continuar.

# Impacto

D6-D8 no pueden cerrarse con el cronograma original.

D5 debe reabrirse temporalmente para corregir parámetros.

Se requiere nueva secuencia de recuperación y control de cambios.

# Acción correctiva

Aplicar PLAN-002 v2, solicitar correcciones D2-D5, aprobar una nueva corrida base y continuar D6-D8 por dependencia.

# Criterio de cierre

La incidencia se cerrará cuando D8 sea recibido y VALID-002 confirme que no existen pendientes técnicos dentro del alcance.