RISK-002

# Matriz de riesgos

ProcesMuebles

ESTADO: VIGENTE

| Fecha de actualización | 16 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Método | Probabilidad e impacto cualitativo con respuesta de gestión |

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso respecto al plan original | Alta | Alta | Crítico | Aplicar PLAN-002 v2 y seguimiento por hitos. |
| R2 | Datos o supuestos insuficientes | Media | Alta | Alto | Documentar fuente, rango y supuesto usado. |
| R3 | Parámetros de Bizagi mal configurados | Alta | Alta | Crítico | Validar D2 contra resultados antes de D6. |
| R4 | Inconsistencia entre D2, D3 y modelo | Media | Alta | Alto | Revisión cruzada y corrección de Inspección. |
| R5 | Cuellos de botella no tratados | Alta | Media | Alto | Usar D6 para probar mejoras en Barnizado/Tapizado. |
| R6 | Cambio de alcance | Baja | Media | Medio | Registrar y aprobar antes de incorporar. |
| R7 | Evidencia final incompleta | Media | Alta | Alto | Checklist de D8 y validación PM. |