INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA

“INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”

7° Semestre

GESTION DE PROYECTOS

SINTESIS

PRESENTA                                                                                                      MATRICULA

Amaury Jahaziel Gordillo Hernandez                                                  231260074

DOCENTE

ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ

01 DE OCTUBRE DEL 2026

VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS.

Portada

Introducción	3

Justificación de la actividad	4

Desarrollo de la síntesis	5

Evaluación y cierre de proyectos	5

Medición del éxito del proyecto	5

Lecciones aprendidas	7

Documentación final y cierre	8

Integración de los tres elementos	9

Conclusión	10

Fuentes de Informacion	11

# Introducción

La gestión de un proyecto no termina en el momento en que se entrega un producto, se instala un sistema o se completa la última tarea del cronograma. Para que el trabajo pueda considerarse realmente concluido es necesario revisar sus resultados, comprobar el cumplimiento de los compromisos y dejar evidencia de lo realizado. Esta etapa permite saber si el proyecto resolvió la necesidad que le dio origen y si los entregables pueden pasar a operación sin asuntos importantes sin atender. Por esa razón, la evaluación y el cierre representan una parte esencial del ciclo de vida de cualquier proyecto de tecnologías de la información.

La evaluación final reúne información que durante la ejecución puede encontrarse dispersa en cronogramas, presupuestos, reportes de avance, listas de incidencias, pruebas y registros de cambios. Al organizarla es posible comparar lo planeado con lo que realmente ocurrió. Esta revisión no debe limitarse a decidir si el proyecto terminó a tiempo o dentro del presupuesto; también debe considerar la calidad del resultado, la aceptación de los usuarios, el valor generado y la capacidad de la organización para utilizar y mantener la solución. El enfoque actual de la dirección de proyectos pone especial atención en la entrega de valor, la adaptación al contexto y la rendición de cuentas, además de las restricciones tradicionales de alcance, tiempo y costo.

En esta síntesis se integran los tres contenidos de la Unidad 6: medición del éxito del proyecto, lecciones aprendidas y documentación final y cierre. El propósito es comprender cómo se relacionan entre sí y por qué su aplicación permite concluir un proyecto de TI de manera ordenada, verificable y útil para la organización. También se presentan criterios, indicadores y documentos que ayudan a realizar un cierre responsable, sin convertirlo en un trámite separado de los resultados obtenidos.

# Justificación de la actividad

Realizo esta actividad porque necesito comprender que la administración de un proyecto no consiste solamente en planear tareas y dar seguimiento a su ejecución. También debo aprender a revisar los resultados con criterios claros, reconocer lo que funcionó, identificar lo que debe mejorarse y formalizar la terminación del trabajo. Considero que esta parte es importante porque un proyecto puede parecer terminado, pero continuar con entregables sin aceptar, documentos incompletos o responsabilidades que nadie ha asumido.

También considero necesario realizar esta actividad porque me ayuda a desarrollar un criterio más realista para evaluar proyectos. No siempre un resultado debe clasificarse únicamente como éxito o fracaso. Puede cumplir con su alcance y presentar un retraso, mantenerse dentro del presupuesto pero no lograr la adopción esperada, o entregar una solución funcional que todavía requiera ajustes. Analizar estas diferencias permite emitir una conclusión sustentada y proponer acciones concretas, en lugar de basarse solamente en una percepción general.

# Desarrollo de la síntesis

## Evaluación y cierre de proyectos

La evaluación final es un análisis organizado de los resultados del proyecto. Parte de los objetivos, requisitos, criterios de aceptación y líneas base establecidos durante la planeación, y los contrasta con la evidencia disponible al terminar. Su función es responder, con datos suficientes, qué se entregó, con qué nivel de calidad, en qué condiciones se realizó y qué valor produjo. La norma ISO 21502 señala que las buenas prácticas de dirección de proyectos pueden aplicarse a organizaciones y proyectos de distintas características, tamaños y enfoques de entrega, incluidos los predictivos, iterativos, adaptativos e híbridos.

Por ello, los criterios de evaluación deben ajustarse al contexto y no utilizarse como una lista rígida que ignore la naturaleza del proyecto.

El cierre, por su parte, convierte esa revisión en una conclusión formal. Implica verificar que el trabajo acordado esté terminado, obtener la aceptación correspondiente, resolver o transferir los asuntos abiertos, cerrar compromisos administrativos y comunicar que el proyecto deja de estar en ejecución. Aziz (2015) explica que un cierre completo confirma la finalización del trabajo, el cumplimiento de los procesos acordados y el reconocimiento formal de que el proyecto o la fase han concluido. Esta precisión evita que el equipo continúe siendo responsable de actividades que ya pertenecen a la operación, al mantenimiento o a un nuevo proyecto.

Evaluar y cerrar son actividades relacionadas, pero no idénticas. La evaluación produce una conclusión sobre el desempeño y los resultados; el cierre utiliza esa conclusión para aceptar entregables, registrar pendientes, transferir responsabilidades, conservar evidencias y liberar recursos. Cuando se omite alguna de las dos, pueden aparecer proyectos que terminan de hecho, pero permanecen abiertos administrativamente, o cierres formales que no explican si los objetivos fueron alcanzados.

## Medición del éxito del proyecto

Medir el éxito requiere definir criterios antes de emitir una opinión. Durante mucho tiempo se utilizó principalmente la llamada triple restricción: alcance, tiempo y costo. Estos factores siguen siendo necesarios porque muestran si se entregó lo comprometido, si se respetó el calendario y si los recursos financieros fueron suficientes. Sin embargo, una evaluación completa también revisa la calidad, la satisfacción de los interesados, la utilización de la solución, los beneficios obtenidos y la contribución del proyecto a los objetivos de la organización. La edición actual de la Guía del PMBOK mantiene una visión basada en dominios de desempeño y destaca la conexión entre los resultados del proyecto y la entrega de valor.

El alcance puede medirse comparando los entregables planeados con los que fueron completados y aceptados. Una relación sencilla consiste en dividir el número de entregables aceptados entre los entregables comprometidos y multiplicar el resultado por cien. No obstante, el porcentaje debe interpretarse con cuidado: completar nueve de diez entregables no representa necesariamente un noventa por ciento de éxito si el entregable faltante era indispensable para que el sistema funcionara. Por eso la revisión debe considerar tanto la cantidad como la importancia de cada componente.

El desempeño del tiempo se determina al comparar las fechas previstas con las reales, identificar retrasos y explicar sus causas. El análisis del costo contrasta el presupuesto aprobado con el gasto final y distingue las variaciones autorizadas de los sobrecostos no previstos. En ambos casos, una diferencia no significa automáticamente una mala gestión; puede deberse a un cambio de alcance aprobado, a un riesgo materializado o a una decisión tomada para proteger la calidad. La evaluación debe conservar esa explicación para evitar conclusiones aisladas de su contexto.

| Dimensión | Pregunta de evaluación | Evidencia útil |
| --- | --- | --- |
| Alcance | ¿Se entregó y aceptó lo comprometido? | Requisitos, lista de entregables y actas de aceptación. |
| Tiempo | ¿Las fechas se cumplieron y las variaciones fueron controladas? | Cronograma base, fechas reales y registro de cambios. |
| Costo | ¿El gasto final fue coherente con el presupuesto aprobado? | Presupuesto, costos reales y autorizaciones. |
| Calidad | ¿El resultado satisface los criterios técnicos y funcionales? | Pruebas, incidencias, métricas y validación del usuario. |
| Valor | ¿La solución atiende la necesidad que originó el proyecto? | Beneficios, uso, satisfacción y resultados del negocio. |
| Transición | ¿La operación puede continuar sin depender del equipo del proyecto? | Manuales, capacitación, soporte y responsables asignados. |

La calidad requiere indicadores propios del producto. En un proyecto de software pueden utilizarse la cantidad de defectos abiertos, el porcentaje de pruebas aprobadas, el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad o la facilidad de uso. También debe comprobarse que los usuarios conocen la solución y aceptan su funcionamiento. Un sistema técnicamente completo puede generar poco valor si nadie sabe utilizarlo, si el proceso operativo no fue actualizado o si no existe soporte para atender fallas. De esta manera, el éxito se entiende como una combinación de desempeño, aceptación y utilidad, y no como un solo número.

## Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas son conocimientos obtenidos a partir de la experiencia del proyecto y expresados de forma que puedan orientar decisiones futuras. No consisten únicamente en enumerar problemas. Una lección útil explica qué ocurrió, por qué ocurrió, qué efecto produjo y qué debería conservarse o modificarse en una situación semejante. También puede registrar una práctica positiva, como una forma de comunicación que redujo errores o una herramienta que facilitó el seguimiento.

La Association for Project Management recomienda no esperar hasta el último día para recuperar este conocimiento. Las revisiones pueden realizarse al cierre de cada fase y mantenerse en un registro desde el inicio, porque al final algunos integrantes ya pueden estar concentrados en otros trabajos y olvidar detalles relevantes. Esta práctica también permite aplicar las mejoras dentro del mismo proyecto, no solamente guardarlas para el siguiente.

Una sesión de lecciones aprendidas debe generar un ambiente de análisis y no de búsqueda de culpables. El interés principal es comprender las condiciones que produjeron un resultado. Para ello conviene revisar evidencias, escuchar perspectivas distintas y separar los hechos de las opiniones. Una estructura práctica puede incluir la situación observada, su consecuencia, la causa identificada, la recomendación y el tipo de proyecto en el que podría aplicarse. De esta forma, el registro conserva contexto y evita recomendaciones demasiado generales, como pedir solamente una mejor comunicación o una mejor planeación.

En proyectos de TI, estas lecciones pueden relacionarse con estimaciones, cambios de requisitos, pruebas, seguridad, coordinación con usuarios, integración de sistemas, selección de herramientas o despliegue.

## Documentación final y cierre

La documentación final demuestra qué se realizó y facilita la transición entre el equipo del proyecto y las personas que operarán el resultado. Su contenido debe guardar relación con el tamaño y el riesgo del trabajo. Un proyecto pequeño puede cerrarse con un informe breve y una lista de aceptación; uno de mayor complejidad puede necesitar expedientes técnicos, contratos, manuales, respaldos, registros de pruebas, autorizaciones y planes de soporte. La finalidad no es producir documentos por cantidad, sino conservar la información necesaria para verificar decisiones, mantener la solución y atender responsabilidades posteriores.

Entre los documentos más comunes se encuentran el informe final de desempeño, el acta de aceptación, la relación de entregables, el registro de cambios, el estado de riesgos e incidencias, las lecciones aprendidas, los manuales técnicos y de usuario, el plan de transición, el cierre de adquisiciones y el inventario de archivos entregados. En proyectos de software también pueden incluirse el código fuente, las instrucciones de instalación, la configuración de ambientes, los resultados de pruebas, las credenciales transferidas mediante un mecanismo seguro y la definición de soporte. Cada documento debe tener un responsable, una versión identificable y una ubicación conocida.

El cierre puede organizarse en una secuencia breve y verificable:

Confirmar que el alcance y los entregables acordados fueron completados o registrar de manera explícita aquello que quedó pendiente.

Validar los resultados mediante pruebas, revisiones y criterios de aceptación definidos para el proyecto.

Obtener la aprobación del cliente, patrocinador o responsable autorizado y conservar evidencia de esa aceptación.

Transferir el producto, la información y las responsabilidades a operación, mantenimiento o soporte.

Cerrar contratos, pagos, accesos temporales, recursos y compromisos administrativos relacionados con el proyecto.

Consolidar las lecciones aprendidas, archivar la documentación y comunicar formalmente la terminación.

Healy (2020) recomienda realizar un cierre controlado, con asuntos abiertos resueltos o asignados, traspasos concluidos y documentación crítica preparada antes de enviarla al archivo. Este punto es relevante porque no todos los pendientes deben retrasar indefinidamente la terminación. Algunos pueden transferirse como riesgos residuales o trabajos operativos, siempre que exista un responsable, una fecha y una aceptación consciente de su impacto.

La entrega a operación marca una diferencia importante. El equipo del proyecto crea o transforma un producto temporalmente, mientras que el área operativa debe mantenerlo durante su vida útil.

Si la transferencia es incompleta, el proyecto puede haber entregado un resultado funcional y, aun así, generar fallas posteriores por falta de capacitación, manuales o responsables. Un cierre adecuado define cuándo termina la responsabilidad del proyecto y cuándo comienza la responsabilidad de operación, mantenimiento o soporte.

## Integración de los tres elementos

La medición del éxito, las lecciones aprendidas y la documentación final forman un solo proceso. Los indicadores muestran qué ocurrió; las lecciones explican por qué ocurrió y qué puede mejorarse; la documentación conserva la evidencia y permite transferir el resultado. Si se mide sin aprender, la evaluación se reduce a una calificación. Si se registran lecciones sin datos, las conclusiones pueden basarse en impresiones. Si se archivan documentos sin una revisión final, el expediente puede estar completo en apariencia, pero no demostrar que el proyecto alcanzó sus objetivos.

En un proyecto de TI, esta integración puede observarse al comparar los requisitos con las funcionalidades aceptadas, revisar el cumplimiento del cronograma, analizar las incidencias encontradas durante las pruebas y registrar los ajustes que evitarían problemas semejantes. Después, los manuales, configuraciones, resultados y acuerdos se transfieren a quienes continuarán con la solución. El proyecto queda formalmente cerrado cuando existe claridad sobre el resultado, el conocimiento adquirido y las responsabilidades posteriores.

# Conclusión

La evaluación y el cierre permiten convertir la terminación de las tareas en una conclusión formal y sustentada. Medir el éxito ayuda a comparar lo planeado con lo realizado, pero también obliga a revisar la calidad, la aceptación, el valor y la transición del resultado. Esto evita considerar exitoso un proyecto solo porque terminó en una fecha determinada o porque utilizó el presupuesto previsto. La decisión debe construirse con criterios definidos y evidencias suficientes.

En conclusión, los tres contenidos de la unidad se complementan y deben aplicarse de manera conjunta. Evaluar, aprender y documentar permite cerrar con responsabilidad. Para mi formación, este tema resulta útil porque me prepara para analizar proyectos con mayor objetividad y para comunicar sus resultados de una forma clara, verificable y aprovechable en trabajos posteriores.

# Fuentes de Informacion

Association for Project Management. (s. f.). What is lessons learned in project management? https://www.apm.org.uk/resources/what-is-project-management/what-is-lessons-learned-in-project-management/

Aziz, E. E. (2015, 10 de octubre). Project closing: The small process group with big impact. Project Management Institute. https://www.pmi.org/learning/library/importance-of-closing-process-group-9949

Healy, D. (2020, 2 de junio). How to close a project. Association for Project Management. https://www.apm.org.uk/blog/how-to-close-a-project/

Tecnológico Nacional de México. (2026). Instrumentación didáctica de Gestión de Proyectos de TI.